|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект  Приложение                                                                                 к Постановлению  Администрации                                                                                Октябрьского сельского поселения                                                                                  от  \_\_ февраля 2017 года № \_\_**МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА****«Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения****на  2017-2019 годы»** **Паспорт программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальнойПрограммы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2019 гг» |
| 2. | Цель муниципальнойПрограммы | Создание благоприятных условий для проживания и массового отдыха населения, благоустройство территории Октябрьского сельского поселения |
| 3. | Задачи  муниципальной программы | Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения:- устройство тротуара и автомобильной парковки по улицам Восточная и Ленина- доукомплектование и установка  детских площадок;- благоустройство зон отдыха;- увеличение и ремонт скамеек   и урн;- установка ограждений вдоль тротуаров и зон отдыха;- благоустройство дворовых территорий МКД. |
| 4. | Куратор муниципальной Программы | Заместитель Главы Администрации Октябрьского сельского поселения. |
| 5. | Заказчик муниципальной Программы |  Администрация Октябрьского сельского поселения. |
| 6. | Сроки реализации муниципальной Программы | 2017-2019 годы |
| 7. | Разработчик муниципальной Программы |  Администрация Октябрьского сельского поселения |
| 8. | Источники финансирования муниципальной Программы | Общая стоимость реализации программы составляет 5412.48 т.руб., в том числе по годам:       2017 год –  107.93 т.руб.- из бюджета поселения 5043.5 т.руб.- из областного бюджета2018 год –  127.34 т.руб.- из бюджета поселения 2019 год –  133.71 т.руб.- из бюджета поселения |

**1.**      **Введение**Программа «Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2019  годы» разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава Октябрьского сельского поселения .При разработке программы учитывались предложения населения Октябрьского сельского поселения, предприятий и организаций, находящихся на территории поселения по благоустройству территории поселения. **2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения** Благоустройству территории Октябрьского сельского поселения необходимо уделить большое внимание, так как  на территории Октябрьского сельского поселения проживает почти половина населения Октябрьского района, в него входит 9 населенных пунктов и постоянно проживает около 9,5 тыс. жителей.  Дворовые территории, являющиеся важной составляющей территории сельского поселения,  выполняют несколько функций:- во-первых, это зоны большой антропогенной нагрузки, поэтому здесь должно быть достаточно пешеходных дорожек;-  во-вторых, это место отдыха и общения жителей, которое включают зоны тихого и активного отдыха, поэтому непременный элемент каждого двора и сквера  – скамья, урны, игровые площадки для маленьких детей, спортивные площадки.           **3. Цель и задачи муниципальной  Программы**Создание благоприятных условий для проживания и массового отдыха населения, благоустройство территории Октябрьского сельского поселения.          Обустройство мест массового отдыха и спорта населения.**4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы**    В результате реализации программных мероприятий произойдет: - устройство тротуара и автомобильной парковки по улицам Восточная и Ленина- увеличение количества урн и скамеек;- благоустройство мест массового отдыха населения;- привлечение молодежи к физкультуре и спорту;- благоустройство придомовых территорий МКД,-  увеличение количества ограждений вдоль тротуаров и зон отдыха; **5.**      **Финансовое обеспечение и сроки реализации  муниципальной Программы**Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета и бюджета Октябрьского сельского поселения на 2017-2019  годы.Срок реализации программы  с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.Финансовое обеспечение Программы подлежит ежегодному уточнению и корректировке. **6. Исполнители  муниципальной Программы** Исполнителями программы являются:- Администрация Октябрьского сельского поселения;- Организации и предприятия, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности,  имеющие лицензии на право ведения  проектно-сметной, ремонтно-эксплутационной и другой деятельности, связанной с реализацией программы. **7. Контроль за ходом реализации муниципальной Программы**Контроль за выполнением настоящей программы осуществляется Администрацией Октябрьского сельского поселения. **8. Механизм реализации муниципальной Программы**  Реализация Программы будет осуществляться  организациями и предприятиями согласно заключенных контрактов с Администрацией Октябрьского сельского поселения на основании Федерального Закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд». |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1к муниципальной программе**Мероприятия по муниципальной  программе****«Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения****на  2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источникфинанси-рования  | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования поПрограмме (тыс. руб.) | Ответст-венныйза выпол-нениеПрограммы | Результатывыполненияпрограммы |
|  2017 г. |  2018 г. |  2019 г. |
| 1. | Изготовление и установка скамеек и урн   | БюджетОктябрьского сельского поселения и областной бюджет  | **30,0** | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Администрация Октябрьского сельского поселения  |   |
| 2. | Ремонт контейнерных площадок   | **90,0** | 30,0 | 30,0 | 30,0 |   |
| 3. | Вывоз несанкционированных мусорных свалок   | **75,0** |  25,0 | 25,0 | 25,0 |   |
| 4. | Опиловка сухих деревьев  | **80,0** | 20,0 | 30,0 | 30,0 |   |
| 5. | Ремонт памятников | **93,88** | 22.93 | 32,24 | 38,71 |  |
| 6. | Устройство тротуаров и автомобильной парковки по ул. Восточная и Ленина- устройство тротуара;- устройство автомобильной парковки;- обустройство площадки; | **7728,478** | 7728,478 | - | - |   |
|   | **ВСЕГО:** |  | **8097,358** | **7836,408** | **127,34** | **133,71** |  |  |

  Приложение №2 к муниципальной программе**Планируемые  результаты реализации муниципальной Программы** **«Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения****на  2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п |  Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования  нарешение задачи |  Количественныеи качественныепоказатели,характеризующиедостижениецелей  и задач |  Ед.измерения |  Базовоезначениепоказателя(на началореализацииПрограммы) |  Планируемое значение показателя по годам  реализации |
| Бюджет сельскогопоселения (тыс.руб.) | Другиеисточники(областной бюджет)  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1. | Изготовление и установка скамеек и урн   | 30,0 | - | Иметь установ-леннымискамеек – 20,урн - 15 | Шт. | Установленоскамеек – 14,урн - 12 |  16 13 |  18 14 |  20 15 |
| 2. | Ремонт контейнерных площадок   | 90,0 | - | Привести вулучшеноесостояние9 контейнерныхплощадок | шт. | Отремонти-рованы 6 шт. | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Вывоз несанкционированных мусорных свалок   | 75,0 | - | Вывоз мусора с несанкционированных свалок (75 м.куб.) | м. куб. | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 4. | Опиловка сухих деревьев  | 80,0 | - | Спиливание сухих деревьев | шт. | 0 | 10 | 15 | 15 |
| 5. | Ремонт памятников | 93,88 | - | Количество памятников  | шт | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6. | Устройство тротуаров и автомобильной парковки по ул. Восточная и Ленина- устройство тротуара;- устройство автомобильной парковки;- обустройство площадки; | 7728,214 | 5043,5 |  | тыс.руб. | 0 | 7728,214 | - | - |

[[Вверх]](http://www.xn----8sbachrb3byancpij6e.xn--p1ai/the-economy-of-settlements/program-to-2014/10_Blagoustrojstvo_territorii.php#UP) |

 **ПРОЕКТ**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 457170 с. Октябрьское, Октябрьского р-на, Челябинской области, ул.Комсомольская д.18 тел. 5-18-02, факс 5-20-53

ИНН 743700646/КПП743701001

от \_\_ февраля 2017 года № \_\_\_

Об утверждении муниципальной  программы

«Благоустройство территории Октябрьского

сельского поселения  на 2017-2019  годах»

         В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в целях реализации Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», а также в целях повышения качества благоустройства территории сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2019 годах» (Приложение).

       2.Настоящее Постановление подлежит размещению на сайте Октябрьского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского сельского поселения Писаренко С.Б.

 Глава сельского поселения О.А.Панарин