**Дорожная карта по актуализации схемы теплоснабжения на 2025 год Октябрьского сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение мероприятия |
| **I.** | **Размещение уведомления об ежегодной актуализации.** |  |  |
| 1. | Размещение на официальном сайте администрации Подовинного сельского поселения уведомления о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения. | до 21.01.2025 | Администрация сельского поселения |
| 2. | Информирование Министерство Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области о размещении уведомления. | до 24.01.2025 | Администрация сельского поселения |
| **II.** | **Сбор предложений по актуализации.** |  |  |
| 1. | Прием предложений по актуализации схемы. | до 07.03.2025 | Администрация сельского поселения |
| 2. | Проведение анализа поступивших предложений. | до 14.03.2025 | Администрация сельского поселения |
| **IV.** | **Разработка схемы теплоснабжения.** |  |  |
| 1. | Направление проекта актуализированной схемы теплоснабжения на согласование в Министерство Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. | до 30.06.2025 | Администрация сельского поселения |
| 2. | Проведение публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения. | до 30.06.2025 | Администрация сельского поселения |
| 3. | Корректировка проекта актуализированной схемы теплоснабжения в соответствии с итогами публичных слушаний. | до 05.07.2025 | Администрация сельского поселения |
| **V.** | **Представление схемы технического задания в Министерство Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области** |  |  |
| 1. | Направление проекта актуализированной схемы теплоснабжения с утверждением единой теплоснабжающей организации на бумажном носителе сброшюрованного, пронумерованного и скрепленного печатью администрации Подовинного сельского поселения в Министерство Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области,  издание распоряжения Министерства Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения. | до 10.07.2025 | Администрация сельского поселения |