ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2013 г. № 102/1

Об утверждении графика

разработки и утверждения схем

водоснабжения и

водоотведения в Октябрьском

сельском поселении

В соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О

водоснабжении и водоотведении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения Октябрьского сельского поселения.

- Разместить настоящее постановление на информационных стендах.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского сельского поселения                                     О.А. Панарин

Приложение

к постановлению

администрации

Октябрьского

сельского поселения

от 13.11.2013 № 94/2

График

разработки и утверждения схем

водоснабжения и водоотведения Октябрьского сельского поселения

| №ав м № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении Октябрьского сельского поселения | 13.11.2013- 19.11.2013 |  |
| 2 | Принятия Постановления Администрации Октябрьского сельского поселения «О начала разработки схем водоснабжения и водоотведения и создании рабочей группы для разработки схем водоснабжения и водоотведения Октябрьского сельского поселения» | 13.11.2013 |  |
| 3 | Создание рабочей группы | 13.11.2013 |  |
| 4 | Подготовка и размещение информации о разработке проектов схем водоснабжения и водоотведения Октябрьского сельского поселения на информационных стендах | 22.11.2013 |  |
| 5 | Разработка проекта схем водоснабжения и водоотведения Октябрьского сельского поселения | 22.11.2013-04.12.2013 |  |
| 6 | Публичные слушания, рассмотрение и утверждения схем водоснабжения и водоотведения Октябрьского сельского поселения | 04.12.2013 |  |
| 7 | Размещения схем водоснабжения и водоотведения Октябрьского сельского поселения на информационных стендах | 13.12.2013 |  |